Plan SCRUM y estrategia de versionado

Tabla 1.

Equipo Scrum.

| Integrante | Rol Scrum | Responsabilidades |
| --- | --- | --- |
| Freddy Mairena | Product Owner y Comunicador | Define las prioridades del backlog, coordina el proyecto, verifica el cumplimiento del cronograma, organiza reuniones, supervisa la documentación y representa al equipo durante la presentación del proyecto. |
| Danild Pérez | Scrum Master y Desarrollador Backend | Organiza las ceremonias Scrum, da seguimiento al tablero de Trello, elimina impedimentos y desarrolla el backend, la base de datos, las API y la seguridad del sistema. |
| Julio Reyes | Desarrollador Frontend, UX y Analista de Datos | Diseña la experiencia de usuario, desarrolla las interfaces de la aplicación, integra el frontend con el backend y analiza la información generada por el sistema. |
| Joshua Ochoa | Diseñador UI y Diseñador de Marca | Diseña la identidad visual del proyecto, crea los wireframes, prototipos, logotipo, manual de identidad y garantiza la coherencia gráfica de la aplicación. |
| Eliva Lovo | Mercadóloga | Realiza el estudio de mercado, desarrolla la propuesta de valor, define la estrategia de difusión, analiza aplicaciones similares y valida la aceptación del producto. |

2. Reuniones Scrum

Tabla 2.

Definición de Reuniones

| Reunión | Frecuencia | Duración | Participantes | Objetivo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint Planning | Inicio de cada sprint | 1 hora | Todo el equipo | Definir las historias de usuario que se desarrollarán durante el sprint y distribuir las tareas. |
| Daily Scrum | Lunes, miércoles y viernes | 15 minutos | Equipo de desarrollo | Compartir avances, dificultades y actividades pendientes. |
| Backlog Refinement | Mitad del sprint | 30 minutos | Product Owner y equipo | Revisar y actualizar el backlog antes del siguiente sprint. |
| Sprint Review | Final del sprint | 45 minutos | Todo el equipo | Presentar los avances y validar que las historias cumplan con los criterios de aceptación. |
| Sprint Retrospective | Final del sprint | 30 minutos | Todo el equipo | Analizar los resultados obtenidos e identificar oportunidades de mejora. |

3. Planificación de Sprints

Tabla 3.

Entrega de Sprint – SALUD MOVIL

| Sprint | Fechas | Actividades principales | Responsables |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | 20 de julio – 27 de julio | Configuración del proyecto, Git/GitHub, README técnico, diagramación de la base de datos y planificación inicial. | Freddy, Danild y Julio |
| Sprint 2 | 28 de julio – 10 de agosto | Desarrollo de la propuesta de valor, estrategia de canales, reglas de identidad visual, wireframes, autenticación, registro de pacientes y expediente clínico. | Eliva, Joshua, Danild y Julio |
| Sprint 3 | 11 de agosto – 17 de agosto | Desarrollo de UX/UI, monitoreo de indicadores de salud, panel médico, historial clínico y gestión de citas. | Joshua, Julio y Danild |
| Sprint 4 | 18 de agosto – 24 de agosto | Seguridad, buenas prácticas, plan financiero, objetivos SMART, recordatorios de medicamentos y citas, integración del sistema. | Todo el equipo |
| Sprint 5 | 25 de agosto – 1 de septiembre | Pruebas finales, corrección de errores, documentación, ejecución de la solución, push a main, preparación del pitch y presentación final. | Todo el equipo |
| Entrega | 2 de septiembre | Presentación oficial del proyecto. | Todo el equipo |

4. Estrategia de Versionado

Tabla 4.

Versiones de SALUD MOVIL

| Rama | Propósito |
| --- | --- |
| main | Contiene la versión estable del proyecto lista para su presentación. |
| develop | Rama principal de integración donde se unen todas las funcionalidades desarrolladas. |
| feature/HU-XX | Rama creada para desarrollar cada historia de usuario individualmente. |
| release/v0.X.0 | Preparación de una versión estable antes de la entrega de cada sprint importante. |
| hotfix/ | Corrección de errores críticos detectados después de una integración. |

Tabla 5.

Convención de Commits

| Prefijo | Uso |
| --- | --- |
| feat | Nueva funcionalidad |
| fix | Corrección de errores |
| docs | Documentación |
| refactor | Mejoras internas del código |
| test | Pruebas |
| chore | Configuración o mantenimiento |

Versionado Semántico

Durante el desarrollo del MVP se utilizará la nomenclatura MAJOR.MINOR.PATCH, iniciando con la versión 0.1.0 hasta alcanzar la versión 1.0.0, correspondiente al MVP completamente funcional.

Tabla 6.

Versionado semántico según MVP

| Versión | Fecha estimada | Contenido |
| --- | --- | --- |
| v0.1.0 | 27 de julio | Configuración inicial, repositorio, README técnico y base de datos. |
| v0.2.0 | 10 de agosto | Registro de pacientes, autenticación y expediente clínico. |
| v0.3.0 | 17 de agosto | Monitoreo de indicadores, historial clínico y panel médico. |
| v0.4.0 | 24 de agosto | Gestión de citas, recordatorios y seguridad del sistema. |
| v1.0.0 | 1 de septiembre | MVP completo, pruebas finales y versión lista para la presentación del proyecto. |

5. Flujo de trabajo por historia de usuario y funcionalidades futuras

Con el propósito de mantener un desarrollo organizado, colaborativo y alineado con la metodología Scrum, cada historia de usuario seguirá un flujo de trabajo definido que facilitará la integración del código, el control de versiones y la validación de las funcionalidades antes de incorporarlas a la versión principal del sistema.

Flujo de trabajo por historia de usuario

- Crear una rama feature/HU-XX-descripción a partir de la rama develop.

- Desarrollar la funcionalidad asignada realizando los commits siguiendo la convención Conventional Commits.

- Al finalizar el desarrollo, crear un Pull Request hacia la rama develop.

- El código será revisado por al menos un integrante del equipo antes de aprobar la integración.

- Una vez aprobado el Pull Request, la rama feature será fusionada con develop y posteriormente eliminada.

- Al finalizar cada sprint o conjunto de funcionalidades importantes, se creará una rama release/vX.Y.0 para realizar pruebas de integración y corregir posibles errores.

- Cuando la versión sea considerada estable, la rama release será fusionada con main y se asignará la etiqueta correspondiente según el versionado semántico.

Una vez completadas las funcionalidades definidas para el Producto Mínimo Viable (MVP), y siempre que el equipo logre avanzar más rápido de lo planificado antes de la fecha de entrega (2 de septiembre), se contempla incorporar nuevas funcionalidades que incrementen el valor de la solución y fortalezcan la propuesta presentada.

6. Funcionalidades futuras (Valor agregado)

Tabla 7.

Extras que generan valor agregado más allá del reto

| No. | Funcionalidad | Descripción | Condición de implementación |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Índice de Prioridad de Control del Paciente (IPCP) | Incorporación de un modelo basado en inteligencia artificial que analice el cumplimiento del tratamiento y los indicadores de salud para clasificar automáticamente el nivel de riesgo del paciente mediante un sistema de semáforo (verde, amarillo y rojo). | Se implementará únicamente si el MVP se completa antes de lo previsto. |
| 2 | Sistema de alertas inteligentes | Generación automática de alertas cuando los indicadores registrados se encuentren fuera de los rangos normales o cuando exista incumplimiento de medicamentos o citas médicas. | Se implementará únicamente si el MVP se completa antes de lo previsto. |
| 3 | Sistema de recompensas o gamificación | Implementación de un sistema de puntos, insignias y reconocimientos que incentive el cumplimiento del tratamiento, la asistencia a citas médicas y el registro constante de indicadores de salud. | Se implementará únicamente si el MVP se completa antes de lo previsto. |

Nota: Estas funcionalidades no forman parte del alcance del Producto Mínimo Viable (MVP) establecido para el proyecto. Su desarrollo dependerá del avance del equipo durante la ejecución del cronograma. En caso de finalizar las funcionalidades planificadas antes del 2 de septiembre, estas mejoras serán incorporadas como un valor agregado, incrementando el nivel de innovación, funcionalidad e impacto de la aplicación Salud Movil.